LOCALITO

Documento de inicio de proyecto

Definición inicial, alcance y justificación

| Proyecto | Localito — PWA SaaS para comercios de barrio |
| --- | --- |
| Programa | Ingeniería en Informática · Capstone 2026 |
| Metodología | Scrum · Gestión activa en Trello |
| Corte documental | 03 de octubre de 2026 |
| Criterio de evaluación | 1 · Documento de inicio de proyecto |

Equipo Scrum

Alexander Patiño — Product Owner

Samuel Solís — Scrum Master

Camilo González — Developer

# Control documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 03-10-2026 |
| Estado | Vigente |
| Metodología | Scrum |
| Herramienta de gestión | Trello |
| Fuente principal | docs/01_documentacion_maestra/Documento-Inicio-Proyecto.md |

# 1. Resumen ejecutivo

Localito es una PWA SaaS multi-negocio orientada a almacenes, minimarkets y pequeños comercios. Centraliza ventas, inventario, caja, clientes, fiado, compras, proveedores, reportes y auditoría, e incorpora apoyo visual con IA bajo confirmación humana.

# 2. Problema

Pequeños comercios suelen operar con cuadernos, planillas y aplicaciones separadas. Esto dificulta conocer stock, deudas, diferencias de caja, resultados diarios y trazabilidad. La fragmentación aumenta la doble digitación, los errores y el tiempo administrativo.

# 3. Objetivo general

Desarrollar una PWA SaaS llamada Localito que centralice la operación diaria de pequeños comercios, con foco en facilidad de uso, acceso móvil, trazabilidad y una arquitectura técnicamente defendible.

# 4. Objetivos específicos

Registrar ventas y descontar stock de forma consistente.

Controlar inventario, kardex, mínimos y reposición.

Administrar clientes, fiado, abonos y vencimientos.

Gestionar caja, compras, proveedores y reportes.

Mantener separación multi-negocio, roles y auditoría.

Incorporar IA visual como apoyo, siempre con confirmación humana.

Proporcionar pruebas y documentación reproducibles para evaluación y operación.

# 5. Stakeholders

| Stakeholder | Interés / responsabilidad |
| --- | --- |
| Dueño del comercio | Control integral del negocio, stock, caja, clientes y reportes. |
| Vendedor/cajero | Registrar ventas y operar caja de forma simple. |
| Administrador de plataforma | Administrar locales, usuarios y suscripciones. |
| Equipo Localito | Diseñar, implementar, probar y documentar. |
| Docente/evaluador | Revisar evidencia, trazabilidad y calidad del proyecto. |

# 6. Alcance del MVP

POS con pagos simples/divididos y confirmación manual de medios externos.

Inventario, categorías, SKU, código de barras, kardex y alertas.

Clientes, fiado, abonos y estado de cuenta.

Caja por turno, movimientos, cierre y conciliación.

Proveedores, órdenes de compra y recepción.

Reportes, auditoría y exportaciones.

PWA instalable, IndexedDB y cola offline exclusiva para ventas.

Venta Rápida con IA e ingreso asistido desde factura.

# 7. Restricciones y exclusiones

Proyecto académico con calendario acotado.

SII, boleta y factura electrónica fuera del MVP.

Webpay, Mercado Pago y terminales externos no procesan dinero dentro de Localito; se simulan o registran manualmente.

IA depende de proveedor externo, cuota y conectividad.

Validación con dispositivos físicos y producción se documenta separadamente.

# Equipo Scrum

| Integrante | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Alexander Patiño | Product Owner | Priorización, visión del producto y validación de criterios de aceptación. |
| Samuel Solís | Scrum Master | Facilitación Scrum, seguimiento de impedimentos y mejora continua. |
| Camilo González | Developer | Implementación, integración, datos, frontend, backend y pruebas técnicas. |

# 8. Criterios de éxito

Flujos centrales demostrables de punta a punta.

Persistencia PostgreSQL en producción.

Separación de datos por negocio y roles.

Pruebas reproducibles mediante npm run check.

Documentación consistente con el estado real del producto.