LOCALITO

Plan de pruebas

Calidad, integridad, regresión y build

| Proyecto | Localito — PWA SaaS para comercios de barrio |
| --- | --- |
| Programa | Ingeniería en Informática · Capstone 2026 |
| Metodología | Scrum · Gestión activa en Trello |
| Corte documental | 03 de octubre de 2026 |
| Criterio de evaluación | 15 · Pruebas |

Equipo Scrum

Alexander Patiño — Product Owner

Samuel Solís — Scrum Master

Camilo González — Developer

# Control documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 03-10-2026 |
| Estado | Vigente |
| Metodología | Scrum |
| Herramienta de gestión | Trello |
| Fuente principal | docs/04_calidad_pruebas/Plan-de-Pruebas.md + matrices + scripts |

# 1. Objetivo

Verificar comportamiento funcional, integridad de datos, permisos, regresión de interfaz y build antes de declarar una capacidad terminada.

# 2. Tipos de prueba

Pruebas unitarias/lógicas.

Pruebas de integración de reglas de negocio.

Validación y rechazo sin efectos secundarios.

Idempotencia de ventas.

Autenticación y autorización.

Inventario, ventas, caja y fiado.

IA con validación de respuesta.

Regresión visual/documentada.

Compilación y chequeo de tipos.

# 3. Ejecución principal

npm run check

El comando reúne typecheck, npm test y build según la configuración vigente. GitHub Actions ejecuta npm ci y npm run check en push a main y pull requests.

# 4. Evidencia

docs/04_calidad_pruebas/Matriz-Pruebas-Localito.md

docs/04_calidad_pruebas/Matriz-Regresion-Rediseno.md

scripts de prueba en /scripts

.github/workflows/ci.yml

# 5. Estado de evidencia

Alcance: El repositorio documenta una ejecución local de 65 pruebas junto con typecheck y compilación tras reparaciones de septiembre. Esto no equivale automáticamente a validación de PostgreSQL de producción, dispositivos físicos o usuarios finales.

# 6. Criterio de aceptación de evidencia

No declarar producción validada si la prueba fue local.

No marcar casos pendientes como aprobados por inferencia.

Registrar entorno y limitaciones.

Mantener trazabilidad con cambios y documentos afectados.