DUOC UC PLAZA NORTE

# Matriz de trazabilidad de Localito

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

Localito PWA SaaS para gestión de pequeños comercios

Autores

Camilo González
Alexander Patiño
Samuel Solís

Docente Álvaro Andrés Mellado Pimentel

Revisión documental 04 de octubre de 2026
Estados de Scrum al 03 de octubre de 2026

Este documento desarrolla matriz de trazabilidad con evidencia del repositorio y referencias públicas. Distingue implementación, resultados históricos y mejoras pendientes.

# Índice

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y reglas de lectura	3

3 Requisitos funcionales y evidencia	3

4 Historias  requisitos y situación de planificación	4

5 Calidad y escenarios verificables	6

6 Recorridos de trazabilidad de extremo a extremo	7

6.1 Venta y existencias	7

6.2 Fiado y abono	7

6.3 Reconocimiento visual	7

7 Brechas y gestión de cambios	7

8 Conclusiones	7

9 Referencias	8

# 1 Resumen ejecutivo

La matriz relaciona 34 requisitos funcionales, 15 requisitos de calidad del documento maestro y 33 historias con diseño, pruebas y brechas. Su objetivo es permitir que una afirmación del informe pueda seguirse hasta una evidencia. La presencia de código o de una prueba parcial no equivale a aceptación integral del requisito.

# 2 Introducción y reglas de lectura

La línea base es el documento maestro del repositorio y sus backlogs al corte del 03 de octubre de 2026. La campaña técnica adicional corresponde al 04 de octubre, sobre el commit ddb9956cf35cfb2035f62528299fd6bb2c9b7d5c. Los enlaces de esta matriz son relaciones analíticas propuestas en esta revisión; no modifican acuerdos previos ni certifican aprobación del Product Owner.

Se conservan los identificadores RF, NRF, HU y CP originales. AUT01–AUT57 identifican los 57 casos superiores de la salida TAP, que incluye 21 subcasos: 78 pruebas en total. HTTP01–HTTP12 corresponden a la campaña de API local. El Informe de verificación contiene sus nombres y resultados; el Plan de pruebas contiene los CP. No se suman pruebas como porcentaje de requisitos cubiertos porque la relación es de muchos a muchos.

# 3 Requisitos funcionales y evidencia

Las referencias AUT y HTTP tienen resultado aprobado en el alcance indicado. Las referencias CP conservan su estado histórico o pendiente; deben consultarse en el Plan. Todos los RF mantienen aceptación global pendiente hasta completar los criterios, ambiente y revisión del responsable. Arquitectura, Modelo de datos y Diagramas UML explican los mecanismos de soporte.

| Requisito | Historia relacionada | Evidencia o brecha |
| --- | --- | --- |
| RF01 Registro de administrador | HU01, HU04 | AUT11–14; CP83 |
| RF02 Inicio y cierre de sesión | HU01 | AUT09,17; HTTP01–02,12 |
| RF03 Creación y configuración del negocio | HU04 | AUT11,15,48; CP77 |
| RF04 Separación entre negocios | HU03 | HTTP03–04; AUT11,46–47,57 |
| RF05 Catálogo de productos | HU06–08 | HTTP05; CP03–05 |
| RF06 Stock actual y mínimo | HU08–11 | AUT32; HTTP07 |
| RF07 Registro de ventas | HU14–15 | AUT19,45,49; HTTP06–08 |
| RF08 Descuento de existencias | HU09, HU14 | HTTP06–09; CP114 pendiente |
| RF09 Medios de pago y pagos mixtos | HU16 | AUT19,45; CP34,68–69 |
| RF10 Clientes | HU19 | AUT19,45; CP12–13 |
| RF11 Venta fiada | HU20 | HTTP09; AUT19,45 |
| RF12 Abonos de deuda | HU21 | HTTP10; AUT19,49 |
| RF13 Historial del cliente | HU22 | CP14,89; validación visual pendiente |
| RF14 Alertas de stock | HU11 | AUT32,50; CP06 |
| RF15 Reportes de ventas y fiados | HU30–31 | AUT20,32–35; CP24,109 |
| RF16 Captura con cámara | HU33 | CP15,64; dispositivos pendientes |
| RF17 Reconocimiento visual | HU33 | AUT05–07,21–26; proveedor simulado |
| RF18 Código de barras | HU12 | CP16; lectura física pendiente |
| RF19 Consulta del producto reconocido | HU07, HU33 | AUT21,23,26; CP17 |
| RF20 Producto reconocido al ticket | HU14, HU33 | AUT27; CP59,66 |
| RF21 Confirmación por baja confianza | HU33 | AUT23,29; CP60–61 |
| RF22 Registro de pagos externos | HU16 | CP68–69; sin integración POS |
| RF23 Confirmación de cobro externo | HU16 | CP69; validación visual pendiente |
| RF24 Usuarios internos y roles | HU02, HU05 | AUT18,30; HTTP05,11 |
| RF25 Filtros de ventas | HU31 | AUT36; CP109,111 |
| RF26 Carga CSV validada e idempotente | HU29 | AUT16; CP43,54–56 |
| RF27 Apertura y cierre de caja | HU17–18 | AUT20,49; CP18–19,39–40 |
| RF28 Egresos de caja | HU17–18 (parcial) | AUT19,20; CP18,39 |
| RF29 Resultados y margen estimado | HU30–31 | AUT20; CP104; conciliación pendiente |
| RF30 Reconocimiento de varios productos | HU33 | AUT23–25; CP58–59 |
| RF31 Revisión humana de propuestas | HU33 | AUT27–29; CP50,66 |
| RF32 Factura e ingreso revisado | HU26–28, HU33 | AUT28–29; CP47–52 |
| RF33 Kardex de movimientos | HU09–10, HU23, HU28 | AUT19,28,49; CP09,36–37,41 |
| RF34 Salud y persistencia productiva | Transversal; HU04 parcial | AUT02–04,08; CP115–118 pendientes |

# 4 Historias  requisitos y situación de planificación

La falta de un RF explícito para una historia muestra una brecha de normalización del documento maestro. Se conserva el trabajo y se propone acordar un nuevo requisito o ampliar uno existente; no se inventa un RF aprobado. Los estados provienen del Sprint Backlog, no se deducen del resultado de pruebas.

| Historia | Requisitos asociados | Estado documental al 03 de octubre |
| --- | --- | --- |
| HU01 Autenticarse | RF01, RF02 | Cerrada en Sprint 1 |
| HU02 Gestionar roles | RF24 | Cerrada en Sprint 1 |
| HU03 Aislar datos | RF04 | Cerrada en Sprint 1 |
| HU04 Gestionar negocio | RF01, RF03, RF34 | Cerrada en Sprint 2 |
| HU05 Administrar usuarios | RF24 | Cerrada en Sprint 2 |
| HU06 Categorías | RF05 | Cerrada en Sprint 2 |
| HU07 Catálogo | RF05, RF19 | Cerrada en Sprint 2 |
| HU08 Stock inicial | RF05, RF06 | Cerrada en Sprint 2 |
| HU09 Movimientos de stock | RF08, RF33 | Cerrada en Sprint 3 |
| HU10 Kardex | RF33 | Cerrada en Sprint 3 |
| HU11 Alertas | RF06, RF14 | Cerrada en Sprint 3 |
| HU12 Código de barras | RF18 | Cerrada en Sprint 3 |
| HU13 Venta offline | Transversal: continuidad offline | En progreso, Sprint 4 |
| HU14 Venta POS | RF07, RF08, RF20 | Hecha, Sprint 4 |
| HU15 Descuentos | RF07 | Hecha, Sprint 4 |
| HU16 Pagos divididos | RF09, RF22, RF23 | Por hacer, Sprint 4 |
| HU17 Abrir caja | RF27, RF28 | Por hacer, Sprint 4 |
| HU18 Cerrar caja | RF27, RF28 | Por hacer, Sprint 4 |
| HU19 Clientes | RF10 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU20 Venta fiada | RF11 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU21 Abonos | RF12 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU22 Estado de cuenta | RF13 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU23 Devolución y anulación | RF33 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU24 Auditoría | NRF10: auditoría | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU25 Proveedores | Brecha: proveedores sin RF autónomo | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU26 Órdenes de compra | RF32 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU27 Recepción de compras | RF32 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU28 Stock desde recepción | RF32, RF33 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU29 Carga CSV | RF26 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU30 Dashboard | RF15, RF29 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU31 Reportes de ventas | RF15, RF25, RF29 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU32 Reportes de inventario | Brecha: reporte de inventario sin RF autónomo | Product Backlog; sin Sprint comprometido |
| HU33 Reconocimiento visual | RF16, RF17, RF19, RF20, RF21, RF30, RF31, RF32 | Product Backlog; sin Sprint comprometido |

# 5 Calidad y escenarios verificables

El documento maestro usa NRF01–NRF15. El documento especializado utiliza RNF01–RNF18 para escenarios medibles. Son dos espacios de identificación distintos. Esta correspondencia evita asociar por error los números iguales.

| Requisito maestro | Escenario especializado | Evidencia y siguiente comprobación |
| --- | --- | --- |
| NRF01 Usabilidad | RNF06 | Protocolo UAT preparado; observación pendiente |
| NRF02 Rendimiento | RNF05 | CP123 pendiente; sin percentiles de producción |
| NRF03 Disponibilidad | RNF04 | Pruebas de interrupción y seguimiento pendientes |
| NRF04 Seguridad | RNF01 | AUT09,17; HTTP01–02,12; revisión integral pendiente |
| NRF05 Privacidad | RNF02, RNF11 | HTTP03–04; AUT46–47; aislamiento SQL pendiente |
| NRF06 Escalabilidad | RNF13 | Diseño inspeccionado; carga gradual pendiente |
| NRF07 Mantenibilidad | RNF14 | Tipos y build aprobados; revisión de cambios futura |
| NRF08 Compatibilidad | RNF12 | CP121 pendiente en equipos físicos |
| NRF09 Accesibilidad | RNF07 | AUT37–44 verifican reglas y colores; teclado y lector pendientes |
| NRF10 Auditoría | RNF10 | AUT46; HTTP11; completitud transaccional pendiente |
| NRF11 Integridad | RNF08, RNF09 | HTTP06–10; AUT19,45; concurrencia SQL pendiente |
| NRF12 Recuperación | RNF15 | CP118 pendiente; no se acredita restauración |
| NRF13 Instalabilidad | RNF16 | Build aprobado; instalación limpia de contenedores pendiente |
| NRF14 Portabilidad | RNF17 | Configuración revisada; migración de ambiente pendiente |
| NRF15 Observabilidad | RNF18 | Salud local consultada; monitoreo y alertas pendientes |

RNF03, persistencia productiva, complementa RF34. Su condición de arranque tiene pruebas automatizadas, pero la operación con PostgreSQL real sigue pendiente. Los umbrales propuestos deben ser aceptados por el equipo y el docente antes de utilizarlos como criterios contractuales.

# 6 Recorridos de trazabilidad de extremo a extremo

## 6.1 Venta y existencias

RF07 y RF08 se desarrollan mediante HU14 y HU09. La vista de escenarios muestra confirmación del ticket, API y repositorio; el modelo relaciona venta, detalle y movimiento. HTTP07 verifica venta de dos unidades, total y stock. HTTP08 comprueba reintento secuencial con la misma clave. CP114 y CP115 completarán concurrencia en PostgreSQL. La evidencia actual no basta para afirmar que dos cajas compitiendo por la última unidad estén verificadas en producción.

## 6.2 Fiado y abono

RF11 y RF12 se desarrollan con HU20 y HU21. HTTP09 genera una deuda de 1.000 CLP; HTTP10 aplica un abono de 400 CLP y observa saldo de 600 CLP. AUT45 añade entradas inválidas. Quedan pendientes la experiencia del comerciante, conciliación de reportes y prueba persistente de esas operaciones.

## 6.3 Reconocimiento visual

RF17, RF30 y RF31 se desarrollan con HU33. AUT21–29 examinan normalización, catálogo y propuestas revisadas con respuestas controladas. No miden exactitud de un proveedor externo sobre fotografías reales. El protocolo de validación compara búsqueda, código y fotografía con el mismo catálogo y conserva correcciones y tiempo total.

# 7 Brechas y gestión de cambios

Se deben formalizar los requisitos de continuidad offline, proveedores y reporte de inventario, y detallar egresos dentro de las historias de caja. También se requiere acordar criterios verificables de disponibilidad, recuperación y carga. Estas brechas de trazabilidad no prueban ausencia de funcionalidad; indican que la línea base debe representar explícitamente el comportamiento implementado.

Cada cambio debe registrar fecha, motivo, RF o HU afectado, responsable, decisión del Product Owner, impacto en datos y prueba asociada. El cambio de un estado a aceptado requiere evidencia identificable y decisión del responsable. Se debe conservar la versión anterior para explicar diferencias entre cortes.

# 8 Conclusiones

La matriz hace visibles las relaciones y también los vacíos. Permite priorizar evidencia de integridad y aislamiento, cerrar la aceptación de historias y mantener coherencia entre los informes sin alterar retrospectivamente la planificación. La ingeniería de requisitos orienta esta trazabilidad; no se declara certificación de conformidad con una norma (ISO et al., 2018).

# 9 Referencias

La evidencia del proyecto corresponde a la revisión versionada del repositorio (Equipo Localito, 2026). Las normas se consultaron mediante sus resúmenes públicos; no se declara certificación. Las fuentes web fueron consultadas durante esta revisión, del 03 al 04 de octubre de 2026.

Equipo Localito (2026). LocalitoSaaS [Código y documentación, commit ddb9956cf35cfb2035f62528299fd6bb2c9b7d5c]. https://github.com/CamiloGonzalezSt/LocalitoSaaS/tree/ddb9956cf35cfb2035f62528299fd6bb2c9b7d5c

ISO, IEC e IEEE (2018). 29148 Requirements engineering resumen público. https://www.iso.org/standard/72089.html