LOCALITO

Eventos Scrum de Localito

Objetivo, participantes, evidencia y criterio de salida

| Proyecto | Localito - PWA SaaS para comercios de barrio |
| --- | --- |
| Metodología | Agile / Scrum |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de corte | 15 de septiembre de 2026 |

Equipo Scrum

Alexander Patiño - Product Owner

Samuel Solís - Scrum Master

Camilo González - Developer / desarrollo principal

# Control documental

| Versión | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 de septiembre de 2026 | Equipo Scrum | Vigente para trabajo académico |

# 1. Sprint

El Sprint es el contenedor del trabajo. Cada Sprint mantiene un objetivo comprensible y busca producir un incremento verificable. La documentación académica no debe convertir el Sprint en una fase especializada; dentro del mismo intervalo pueden coexistir análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación cuando son necesarios para completar el incremento.

# 2. Sprint Planning

| Elemento | Definición en Localito |
| --- | --- |
| Entrada | Product Goal, backlog priorizado, capacidad del equipo, pendientes de calidad e impedimentos conocidos. |
| Decisiones | Por qué el Sprint es valioso, qué historias se trabajarán y cómo se abordarán. |
| Salida | Sprint Goal y Sprint Backlog visible. |
| Evidencia | Registro breve de historias seleccionadas, SP y riesgos relevantes. |

# 3. Daily Scrum

La Daily Scrum es una reunión de los Developers para inspeccionar el avance hacia el Sprint Goal y ajustar el plan. No se utiliza como reporte jerárquico. En un equipo pequeño puede apoyarse en el tablero siempre que permita detectar bloqueos y decidir qué acción concreta sigue.

# 4. Sprint Review

La Review se centra en el producto. Se revisa el incremento con las personas relevantes, se contrasta lo construido con el objetivo y se registra feedback que pueda modificar el Product Backlog. Para Localito, una Review útil muestra flujos reales y distingue claramente lo productivo, lo simulado y lo pendiente de validar.

# 5. Sprint Retrospective

La Retrospective inspecciona el modo de trabajo, no el producto. El equipo identifica qué mantener, qué cambiar y qué acción concreta aplicar en el siguiente Sprint. Las acciones deben ser pequeñas y comprobables, por ejemplo: reducir el tamaño de historias, mejorar revisión cruzada, agregar pruebas antes de rediseñar o registrar impedimentos el mismo día en que aparecen.

# 6. Backlog Refinement

Aunque no es un evento formal de Scrum, el refinamiento se realiza de forma continua. En Localito es especialmente importante porque las capacidades de IA, offline, caja, suscripciones y permisos generan dependencias que deben entenderse antes de comprometer trabajo.

# 7. Evidencia mínima por Sprint

Sprint Goal

Historias comprometidas y SP

Incremento o evidencia funcional

Impedimentos relevantes

Resultado de Review

Acción de Retrospective

Cambios de prioridad que afecten al siguiente Sprint

# Fuentes de elaboración

Repositorio LocalitoSaaS: Backlog-Scrum-Jira.md y Jira-Import.csv.

Repositorio LocalitoSaaS: Alcance-Tesis.md y Estado-Actual.md, revisados al corte técnico de septiembre de 2026.

Trabajo académico “Gestión Ágil del Proyecto Ferremas - Informe del Sprint 1” (Duoc UC, 2025), utilizado como referencia de estructura y nivel de detalle.

The Scrum Guide, Schwaber y Sutherland (2020), como referencia conceptual para roles, eventos y artefactos.

Criterio de trazabilidad: cuando el repositorio no conserva evidencia suficiente para afirmar que una ceremonia ocurrió en una fecha determinada, el documento lo identifica como reconstrucción documental y no como acta histórica.