LOCALITO

RBS y Análisis Cualitativo

Estructura, probabilidad, impacto y exposición

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

La matriz P×I sirve para priorizar, pero no reemplaza el juicio de tolerancia. Un riesgo de seguridad puede escalarse aunque su probabilidad sea baja.

# 1. Risk Breakdown Structure

Figura 1. RBS adaptado a Localito.

# 2. Escalas

| Valor | Probabilidad | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja | ≤10%; evento poco probable bajo controles actuales. |
| 2 | Baja | 11–30%; posible, pero con controles preventivos. |
| 3 | Media | 31–50%; incertidumbre real o evidencia parcial. |
| 4 | Alta | 51–70%; señales o dependencias aumentan probabilidad. |
| 5 | Muy alta | >70% o condición ya presente. |

| Valor | Impacto | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | Sin efecto relevante en Sprint Goal, datos o demo. |
| 2 | Menor | Retrabajo acotado. |
| 3 | Moderado | Afecta función, evidencia o experiencia importante. |
| 4 | Mayor | Puede bloquear incremento, demo o adopción. |
| 5 | Crítico | Puede afectar datos, seguridad, integridad o viabilidad. |

Figura 2. Criterio de respuesta por exposición.

# 3. Riesgos prioritarios del corte actual

| ID | Riesgo | P×I | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| R-02 | Credenciales históricas expuestas | 25 · Alto | Acción requerida antes de defensa/despliegue. |
| R-10 | DTE/SII ausente para comercialización | 25 · Alto | Aceptado dentro de tesis; crítico para negocio futuro. |
| R-12 | Adopción/retención insuficiente | 20 · Alto | Amenaza central al modelo financiero. |
| R-14 | Validación con usuarios externos insuficiente | 20 · Alto | Riesgo directo para solidez académica. |
| R-11 | Precio Pro no demuestra suficiente valor | 16 · Alto | Debe validarse disposición a pagar. |
| R-13 | Competencia/sustitutos reducen adquisición | 16 · Alto | Exige diferenciación medible. |
| R-03 | Concurrencia/idempotencia PostgreSQL | 15 · Alto | Pendiente de validación real. |
| R-19 | Backup/restore no validado | 15 · Alto | No usar datos reales antes de probar recuperación. |

# 4. Interpretación

El Risk Backlog contiene veinte riesgos documentales. La prioridad no equivale a probabilidad histórica: se trata de un corte de análisis basado en el estado técnico, pendientes declarados, mercado y alcance académico. Los valores deben actualizarse cuando exista evidencia nueva.

# Fuentes base

Material de la asignatura Gestión de Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos EV2, Evaluación 2 de Gestión de Riesgos e informe Evaluacion_GDR.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, documentación de arquitectura, pruebas y backlog.

Estudio de mercado y evaluación económica de Localito elaborados en los bloques anteriores.

Los niveles de probabilidad e impacto actuales son una evaluación documental del equipo; no representan frecuencias históricas observadas.