LOCALITO

Plan de Pruebas de Integración

Casos, evidencia disponible y validaciones pendientes

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

El plan separa 'diseñado', 'cubierto parcialmente' y 'pendiente'. No convierte el código existente en evidencia de una ejecución que no ocurrió.

# 1. Objetivo

Comprobar que los contratos entre PWA, API, base de datos y servicios externos mantienen datos, reglas y errores coherentes, incluyendo degradación y reintentos.

# 2. Casos prioritarios

| ID | Integración | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-002 | API ↔ PostgreSQL | Datos persisten tras reinicio en BD separada. | Pendiente real. |
| IT-003 | Idempotencia PostgreSQL | Misma venta concurrente produce un solo efecto. | Pendiente. |
| IT-004 | Offline ↔ API | Rechazos 409/422 quedan para revisión. | Cubierto en suites previas al rediseño. |
| IT-005 | Offline ↔ API | Corte/red recupera y sincroniza una vez. | Cubierto parcialmente; físico pendiente. |
| IT-006 | API ↔ IA | Solo IDs reales y sin mutación antes de confirmar. | Funcionalidad implementada; prueba externa controlada pendiente según ambiente. |
| IT-007 | Proveedor IA fallido | Error 429/5xx/JSON inválido produce respuesta controlada. | Diseñado. |
| IT-009 | Correo | Reset llega y token se usa una sola vez. | Depende de ambiente/proveedor. |
| IT-010 | Tenant ↔ PostgreSQL | 0 accesos cruzados entre negocios. | Pendiente PostgreSQL real. |
| IT-012 | Pago demo | Se identifica explícitamente como simulación. | Implementado. |
| IT-014 | Secretos | Build/respuestas no exponen claves privadas. | Pendiente prueba formal. |

# 3. Ambientes

Memoria: pruebas unitarias/integradas rápidas con datos sintéticos.

PostgreSQL separado: migración, consultas, concurrencia, idempotencia y aislamiento.

Navegador: integración PWA/API y continuidad offline.

Dispositivo físico: Safari/iPhone y Android, todavía pendiente.

Servicios externos: usar cuentas/credenciales de prueba autorizadas; nunca incrustarlas en evidencias.

# 4. Postman

La colección Postman sirve como base reproducible para explorar endpoints y documentar contratos. No sustituye las pruebas automatizadas ni demuestra por sí sola que una integración externa esté disponible.

# 5. Criterios de salida

0 errores críticos conocidos sin tratamiento en rutas de integración clave.

Evidencia de PostgreSQL real para idempotencia, tenant isolation y persistencia antes de afirmar validación productiva.

Errores de proveedor no deben mutar datos ni bloquear el POS manual.

Simulaciones deben permanecer rotuladas como tales en interfaz, documentación y defensa.

# Fuentes de referencia

Material de ASY5131 Integración de Plataformas: arquitectura por capas, interoperabilidad, BPMN y webservices REST/SOAP.

Pauta de evaluación FERREMAS: API/Webservice funcional, integración con base de datos, servicios reutilizables, documentación y pruebas.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, server.ts, repository.ts, vision.ts, visionProvider.ts y email.ts.

La documentación distingue explícitamente integración implementada, integración configurable, simulación académica y elemento fuera de alcance.