LOCALITO

Integración dentro de Scrum y Trazabilidad

Evolución técnica durante los 8 Sprints oficiales

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Integración no es una etapa posterior al desarrollo. Cada contrato se incorpora al incremento del Sprint que necesita esa capacidad y se valida con la Definition of Done correspondiente.

# 1. Calendario oficial

| Sprint | Fechas | Foco de integración |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 10–23 ago | Base SaaS, autenticación, catálogo y contrato PWA–API. |
| Sprint 2 | 24 ago–6 sep | Persistencia, inventario, compras y reglas transaccionales. |
| Sprint 3 | 7–20 sep | Clientes, fiado, caja y trazabilidad. |
| Sprint 4 | 21 sep–4 oct | Venta Rápida/factura IA y manejo de proveedor. |
| Sprint 5 | 5–18 oct | PWA, offline, sincronización e idempotencia. |
| Sprint 6 | 19 oct–1 nov | Planes, permisos, correo y experiencia SaaS. |
| Sprint 7 | 2–15 nov | Hardening, reportes, auditoría y cierre de brechas funcionales. |
| Sprint 8 | 16–29 nov | PostgreSQL real, dispositivos, concurrencia, secretos y evidencia. |
| Cierre académico | 30 nov–6 dic | Consolidación documental y demo; no es Sprint. |

# 2. Trazabilidad

| Integración | Backlog / cierre | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | TASK-066 / TASK-067 | Migraciones, idempotencia y caja concurrente por validar. |
| PWA física/offline | TASK-065 | iPhone/Android físicos pendientes. |
| Regresión visual | TASK-064 | Incremento posterior al rediseño por completar. |
| Secretos | TASK-068 | Rotación/revisión antes de cierre. |
| Evidencia final | TASK-069 | Consolidar tesis y demo. |

# 3. Definition of Done aplicada

Para una integración crítica, 'Done' exige que el contrato compile, tenga pruebas apropiadas, maneje errores esperados, respete roles/tenant y no contradiga el alcance. Cuando falta un ambiente real —por ejemplo PostgreSQL o dispositivo físico— el elemento se documenta como implementado con validación pendiente, no como plenamente verificado.

# Fuentes de referencia

Material de ASY5131 Integración de Plataformas: arquitectura por capas, interoperabilidad, BPMN y webservices REST/SOAP.

Pauta de evaluación FERREMAS: API/Webservice funcional, integración con base de datos, servicios reutilizables, documentación y pruebas.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, server.ts, repository.ts, vision.ts, visionProvider.ts y email.ts.

La documentación distingue explícitamente integración implementada, integración configurable, simulación académica y elemento fuera de alcance.