LOCALITO

Estado, Brechas y Roadmap BI

Qué está listo y qué falta ejecutar

Integrantes: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Asignatura: Inteligencia de Negocios
Docente: Daniel Carrasco Diaz
Septiembre 2026

El diseño académico está completo. La ejecución del Data Mart y del dashboard debe realizarse en un ambiente controlado antes de presentar resultados numéricos.

# 1. Entregables preparados

11 preguntas/KPIs documentados.

Data Mart de Ventas con 1 tabla de hechos y 7 dimensiones.

Diccionario de datos y mapeo ETL.

5 scripts SQL de esquema, carga, KPIs y calidad.

10 pruebas BI/ETL diseñadas.

Especificación de dashboard Power BI con filtros relacionados.

# 2. Brechas de ejecución

| Brecha | Impacto | Acción |
| --- | --- | --- |
| Data Mart no ejecutado | No existen resultados BI reales | Crear BD separada y ejecutar scripts. |
| Power BI no conectado | No existe panel demostrable | Conectar solo después de reconciliar datos. |
| Sin costo histórico por línea | No existe margen histórico exacto | Guardar costo snapshot al vender o incorporar hecho adecuado. |
| Sin snapshots de stock | No existe tendencia de inventario | Crear fact/snapshot periódico si se requiere. |
| Fiado histórico incompleto como snapshot | Tendencias pueden ser engañosas | Diseñar mart de eventos/saldos. |

# 3. Próximo incremento recomendado

Levantar una base PostgreSQL de integración con datos sintéticos o backup autorizado.

Ejecutar scripts 01–05 y corregir cualquier incompatibilidad real.

Conservar resultados de reconciliación.

Conectar Power BI y crear las cuatro tarjetas y dos visuales principales.

Ejecutar prueba incremental con datos nuevos.

Capturar evidencia para la defensa.

# 4. Mensaje para comisión

La defensa debe explicar que Localito separa OLTP y BI, define un grano analítico, utiliza surrogate keys, aplica ETL reproducible y valida calidad antes de construir visualizaciones. Si el dashboard aún no se ejecuta, debe presentarse como diseño y trabajo pendiente, no como evidencia completada.

# Fuentes y límites de evidencia

Examen Transversal de Inteligencia de Negocios: exige metodología Kimball, proceso ETL, modelo dimensional y dashboard relacionado.

Informe Bike Z del mismo equipo: utiliza Data Mart, esquema estrella, tabla de hechos, dimensiones, surrogate keys, ETL y Power BI.

Esquema vigente de Localito en PostgreSQL: negocios, usuarios, productos, ventas, detalle_ventas, clientes, fiado, caja y auditoría.

El bloque BI de Localito es un diseño académico implementable. Los scripts y casos de prueba no se presentan como ejecutados contra producción ni existe un archivo PBIX final mientras no se cargue un Data Mart autorizado.