LOCALITO

03 · Contingencia, comunicación y acuerdos

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

# 1. Triggers de contingencia

| Trigger | Respuesta |
| --- | --- |
| Sprint Goal deja de ser viable | Developers y PO renegocian alcance del Sprint sin introducir trabajo arbitrario. |
| Fallo proveedor externo | Activar fallback y proteger flujo base. |
| Pendiente crítico amenaza demo | Priorizar evidencia/fix crítico; descopar elementos secundarios. |
| Feedback contradictorio | PO centraliza decisión y documenta criterio. |
| Conflicto no resuelto | Facilitación del Scrum Master; escalar solo si excede autonomía/equipo. |

# 2. Registro de acuerdos

Tema/problema.

Partes relevantes.

Decisión tomada.

Razón y evidencia.

Responsable de la acción.

Fecha/condición de revisión.

Efecto en Product Backlog o arquitectura.

# 3. Comunicación defendible

Para Localito, una negociación bien resuelta no termina con una minuta aislada. Debe modificar el artefacto correcto: backlog si cambia prioridad, ADR si cambia arquitectura, criterio de aceptación si cambia comportamiento, riesgo si cambia exposición o guion de defensa si cambia la forma correcta de presentar el alcance.