LOCALITO

Arquitectura Evolutiva dentro de Scrum

Cómo la arquitectura acompaña los 8 Sprints del proyecto

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Localito no se documenta como una secuencia 'diseñar toda la arquitectura y luego desarrollar'. Las decisiones arquitectónicas se fueron consolidando a medida que el Product Backlog introdujo nuevas necesidades.

# 1. Criterio de trabajo

La arquitectura funciona como una restricción y una guía para cada incremento. Cuando una historia introduce un riesgo transversal —por ejemplo multi-tenancy, offline o IA— el equipo registra la decisión, ajusta pruebas y refina el diseño. El Product Goal sigue siendo el eje del proyecto.

# 2. Evolución por Sprint

| Sprint | Incremento | Efecto arquitectónico principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 · 10–23 ago | Base SaaS, identidad, aislamiento y catálogo. | Separación Web/API/BD; tenant y sesión como frontera de seguridad. |
| Sprint 2 · 24 ago–6 sep | Inventario, abastecimiento y núcleo POS. | Reglas transaccionales y persistencia centralizada. |
| Sprint 3 · 7–20 sep | Fiado, caja y reportes básicos. | Nuevas relaciones de datos y trazabilidad de movimientos. |
| Sprint 4 · 21 sep–4 oct | IA asistida, pagos externos y métricas. | Integración visual server-side con revisión humana; pagos fuera del sistema. |
| Sprint 5 · 5–18 oct | PWA, continuidad, pruebas y producción. | Service worker, IndexedDB, cola acotada e idempotencia. |
| Sprint 6 · 19 oct–1 nov | Planes, permisos y experiencia SaaS. | Entitlements centralizados y evolución del control de acceso. |
| Sprint 7 · 2–15 nov | Hardening funcional. | Auditoría, reportes avanzados y ajuste de integridad. |
| Sprint 8 · 16–29 nov | Cierre de evidencia. | Regresión, dispositivos físicos, PostgreSQL/concurrencia y secretos. |

# 3. Definition of Done y arquitectura

Una historia crítica no se considera cerrada solo porque compila.

Las reglas de negocio sensibles deben quedar protegidas en la API.

Los cambios de contrato deben mantener coherencia entre web, API y shared.

Los flujos con persistencia deben contar con pruebas repetibles.

Cuando la evidencia no está completa, el backlog mantiene el pendiente visible.

# 4. Evitar una falsa narrativa ágil

Los documentos de arquitectura pueden ser detallados sin convertir el proyecto en cascada. La diferencia está en cómo se usan: no congelan el producto desde el inicio; se actualizan cuando el incremento cambia decisiones, riesgos o límites del sistema.

# Fuentes base utilizadas

Repositorio LocalitoSaaS: README.md, docs/Estado-Actual.md, docs/Alcance-Tesis.md, docs/Backlog-Scrum-Jira.md y Documento-Proyecto-Localito.md.

Repositorio LocalitoSaaS: package.json, apps/web/package.json, apps/api/package.json, db/schema.sql y estructura de apps/api/src.

Material académico revisado en Drive: DAS (Documento de Arquitectura de Sistema), Validación ATAM y Validación SAAM desarrollados durante la carrera.