LOCALITO

Estado de Validación de la Arquitectura

Corte documental para cierre académico

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Este documento funciona como control de afirmaciones. Distingue evidencia existente, validación parcial y trabajo pendiente para evitar que la defensa presente como probado algo que todavía no lo está.

# 1. Validado o respaldado por evidencia actual

| Elemento | Evidencia |
| --- | --- |
| Estructura Web/API/shared | Workspaces y builds separados documentados en package.json. |
| API y persistencia | Node/Express/TypeScript con acceso PostgreSQL mediante pg. |
| Aislamiento y roles | Existe lógica y pruebas asociadas a sesiones, roles y separación por negocio. |
| Idempotencia de ventas | La arquitectura y el esquema contemplan idempotency key e índice único. |
| Auditoría | Existe consulta paginada, filtros y registro de valores antes/después. |
| IA con confirmación humana | La IA propone; el usuario corrige y confirma; stock/precios provienen de Localito. |
| CI técnica | La secuencia check reúne typecheck, pruebas y build. |

# 2. Validación parcial

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Responsive / diseño móvil | Existen pruebas de navegador y capturas, pero la revisión completa posterior al último rediseño sigue abierta. |
| PWA / offline | Service worker y cola local están implementados; falta prueba física en iPhone/Android. |
| PostgreSQL de producción | Es obligatorio y está documentado; falta validar concurrencia e idempotencia bajo un ambiente PostgreSQL de prueba separado. |
| Cierre de caja concurrente | La UI reconsulta el esperado, pero la atomicidad ante ventas simultáneas no está demostrada. |
| Proveedores externos | Se controlan errores y cuotas, pero la disponibilidad real depende de terceros. |

# 3. No validar por inferencia

No declarar compatibilidad física por haber probado viewports en Chromium.

No declarar rendimiento de producción sin benchmark representativo.

No declarar precisión de IA sin una muestra definida y resultados registrados.

No declarar pagos reales ni conciliación automática; los flujos de tesis son externos o simulados.

No declarar cierre de seguridad mientras existan credenciales históricas que deban rotarse.

# 4. Checklist antes de defensa

| Control | Estado esperado |
| --- | --- |
| Regresión visual post-rediseño | Cerrada con evidencia. |
| PWA en iPhone/Android | Prueba física registrada o limitación declarada. |
| PostgreSQL concurrencia/idempotencia | Casos críticos ejecutados. |
| Cierre de caja concurrente | Resultado documentado. |
| Credenciales y secretos | Rotados/revisados. |
| Documentos de arquitectura | Actualizados contra el mismo corte de código. |

# 5. Conclusión

La arquitectura es suficiente para sostener el alcance actual de la tesis, pero su validación final depende de cerrar los escenarios pendientes del Sprint 8. La presentación académica debe mantener esta distinción con precisión.

# Fuentes base utilizadas

Repositorio LocalitoSaaS: README.md, docs/Estado-Actual.md, docs/Alcance-Tesis.md, docs/Backlog-Scrum-Jira.md y Documento-Proyecto-Localito.md.

Repositorio LocalitoSaaS: package.json, apps/web/package.json, apps/api/package.json, db/schema.sql y estructura de apps/api/src.

Material académico revisado en Drive: DAS (Documento de Arquitectura de Sistema), Validación ATAM y Validación SAAM desarrollados durante la carrera.