LOCALITO

Metodología Agile y justificación de Scrum

Criterio de gestión del proyecto Localito

| Proyecto | Localito - PWA SaaS para comercios de barrio |
| --- | --- |
| Metodología | Agile / Scrum |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de corte | 15 de septiembre de 2026 |

Equipo Scrum

Alexander Patiño - Product Owner

Samuel Solís - Scrum Master

Camilo González - Developer / desarrollo principal

# Control documental

| Versión | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 de septiembre de 2026 | Equipo Scrum | Vigente para trabajo académico |

# 1. Enfoque de trabajo

Localito se gestiona con un enfoque Agile y utiliza Scrum como marco principal para organizar el trabajo del equipo. La decisión responde a la naturaleza del producto: durante su construcción han cambiado prioridades, se han incorporado nuevas necesidades de negocio, se ha refinado la experiencia móvil y se han endurecido reglas de integridad y seguridad a medida que el sistema maduró. En ese contexto, una planificación rígida desde el inicio habría quedado obsoleta con rapidez.

# 2. Razones para utilizar Scrum

| Criterio | Aplicación en Localito |
| --- | --- |
| Entrega incremental | El producto puede crecer por capacidades utilizables: catálogo, inventario, POS, fiado, caja, IA, reportes, PWA y suscripciones. |
| Inspección frecuente | Cada incremento puede contrastarse con criterios de aceptación, pruebas y revisión funcional antes de continuar. |
| Adaptación | El Product Backlog puede reordenarse cuando aparecen riesgos, feedback o necesidades técnicas nuevas. |
| Transparencia | Historias, estados, Story Points, pruebas y pendientes mantienen visible qué está terminado y qué aún requiere validación. |
| Trabajo con incertidumbre | Integraciones externas, IA, operación offline y experiencia móvil requieren aprender con el producto en funcionamiento. |

# 3. Cómo se aplica Agile en Localito

El Product Backlog concentra las necesidades del producto y se prioriza por valor, riesgo, dependencia y criticidad.

Los Sprints se plantean como intervalos breves de trabajo con un Sprint Goal explícito y un incremento verificable.

El testing no se reserva para el final: forma parte de la Definition of Done y acompaña el desarrollo.

La arquitectura evoluciona junto con el producto. Las decisiones relevantes deben quedar documentadas sin convertir el proyecto en un diseño cerrado de antemano.

Los riesgos que exigen trabajo concreto se transforman en ítems del backlog o impedimentos y se revisan dentro del ciclo Scrum.

El feedback del docente, del equipo y de usuarios representativos se incorpora mediante refinamiento y nueva priorización.

# 4. Delimitación frente a enfoques predictivos

La tesis puede utilizar herramientas de otras disciplinas —por ejemplo BPMN, evaluación económica, arquitectura, seguridad o calidad— sin cambiar su metodología de gestión. Estas herramientas sirven para analizar el producto o sustentar decisiones. No se utilizarán como evidencia de una gestión en cascada ni se describirá el trabajo como fases cerradas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

# 5. Flujo de trabajo adoptado

| Momento | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Product Backlog | Necesidades priorizadas y suficientemente entendidas. |
| Sprint Planning | Sprint Goal y Sprint Backlog acordados. |
| Ejecución del Sprint | Diseño, desarrollo, pruebas, documentación y resolución de impedimentos. |
| Daily Scrum | Ajuste diario del plan de trabajo de los Developers. |
| Sprint Review | Revisión del incremento y captura de feedback. |
| Sprint Retrospective | Mejoras concretas al modo de trabajo. |
| Refinement | Preparación y reordenamiento del trabajo futuro. |

# 6. Criterio de evidencia

Una funcionalidad no se considera terminada únicamente porque compile o aparezca en la interfaz. Debe cumplir los criterios definidos, superar las verificaciones asociadas y quedar representada con honestidad en la documentación. Este criterio es especialmente relevante en las áreas que todavía tienen validaciones pendientes, como la regresión visual posterior al rediseño y la prueba física de la PWA.

# Fuentes de elaboración

Repositorio LocalitoSaaS: Backlog-Scrum-Jira.md y Jira-Import.csv.

Repositorio LocalitoSaaS: Alcance-Tesis.md y Estado-Actual.md, revisados al corte técnico de septiembre de 2026.

Trabajo académico “Gestión Ágil del Proyecto Ferremas - Informe del Sprint 1” (Duoc UC, 2025), utilizado como referencia de estructura y nivel de detalle.

The Scrum Guide, Schwaber y Sutherland (2020), como referencia conceptual para roles, eventos y artefactos.

Criterio de trazabilidad: cuando el repositorio no conserva evidencia suficiente para afirmar que una ceremonia ocurrió en una fecha determinada, el documento lo identifica como reconstrucción documental y no como acta histórica.