LOCALITO

Calidad, Comunicaciones e Interesados

Feedback continuo dentro de Scrum

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

La comunicación sirve para inspeccionar y adaptar el producto; no se mide por cantidad de reportes producidos.

# 1. Calidad

Pruebas, tipos y build forman parte del incremento, no de una etapa posterior.

Definition of Done obliga a cerrar criterios técnicos/documentales antes de declarar un PBI terminado.

Un defecto o hallazgo vuelve al Product Backlog con prioridad según impacto.

Las evidencias de navegador previas al último rediseño no sustituyen la regresión visual pendiente.

# 2. Stakeholders

Figura 1. Comunicación y feedback alrededor del Sprint Review.

| Stakeholder | Qué necesita | Cómo se involucra |
| --- | --- | --- |
| Docente/guía | Alineación académica y avance real. | Revisión semanal/hitos y feedback trazable. |
| Comercios objetivo | Flujos útiles y comprensibles. | Entrevistas, pruebas y demos controladas. |
| Comisión | Consistencia, trazabilidad y evidencia. | Defensa y demo final. |
| Proveedores técnicos | Configuración y límites operativos. | Health checks, documentación y fallbacks. |

# 3. Eventos y canales

Daily Scrum: coordinación hacia el Sprint Goal.

Sprint Planning: objetivo y trabajo inicial según capacidad.

Refinement: claridad, división, prioridad y dependencias.

Sprint Review: inspección del incremento con stakeholders relevantes.

Retrospectiva: mejora del sistema de trabajo.

Documentación/repo: evidencia persistente y reproducible.

# 4. Comunicación académica

Se reporta el estado como implementado, validado o pendiente. Esta precisión evita que una demostración exitosa se presente como certificación de producción, validación con usuarios o integración comercial.