LOCALITO

Índice de Gestión de Riesgos

Paquete Agile integrado al Product Backlog

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Este bloque conserva los contenidos del ramo —RBS, probabilidad/impacto, estrategias de respuesta, seguimiento y análisis cuantitativo— pero los adapta a Scrum. No se usa una Carta Gantt ni un Project Manager como mecanismo central de control.

| N° | Documento | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gestión de Riesgos en Scrum | Metodología, tolerancia, roles y ciclo de revisión. |
| 02 | RBS y Análisis Cualitativo | Clasificación, escalas y riesgos prioritarios. |
| 03 | Respuestas, Contingencia y Backlog | Convierte mitigaciones en PBIs/Tasks/Bugs verificables. |
| 04 | Monitoreo, KPI y KRI | Define señales de alerta y revisión continua. |
| 05 | Análisis Cuantitativo | PERT, EMV y Monte Carlo usados solo cuando existen datos defendibles. |
| 06 | Estado de Riesgos y Cierre | Riesgos actuales, residuales y acciones del Sprint 8. |

# Planilla maestra

El archivo 01_Modelo_Gestion_Riesgos_Localito.xlsx contiene escalas, RBS, Risk Backlog, respuestas, mapeo por Sprint, KPI/KRI, plantillas cuantitativas y dashboard.

# Fuentes base

Material de la asignatura Gestión de Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos EV2, Evaluación 2 de Gestión de Riesgos e informe Evaluacion_GDR.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, documentación de arquitectura, pruebas y backlog.

Estudio de mercado y evaluación económica de Localito elaborados en los bloques anteriores.

Los niveles de probabilidad e impacto actuales son una evaluación documental del equipo; no representan frecuencias históricas observadas.