LOCALITO

Brechas y Backlog de Seguridad

Trabajo de cierre integrado a Scrum

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Las brechas no se esconden: se convierten en trabajo rastreable o en decisiones de alcance explícitas.

# 1. Hallazgos prioritarios

| ID | Hallazgo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-001 | Credenciales históricas deben rotarse | Crítica | Acción requerida |
| SF-002 | Secreto de sesión debe ser obligatorio en producción | Alta | Abierto |
| SF-005 | CI sin scanning de seguridad dedicado | Alta | Abierto |
| SF-006 | Backup/restore no validado | Crítica | Pendiente |
| SF-007 | Aislamiento multi-tenant PostgreSQL real pendiente | Crítica | Pendiente |
| SF-004 | MFA no implementado | Media/Alta | Aceptado tesis / roadmap |

# 2. Backlog de cierre

| Item | Objetivo | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| SEC-TASK-01 | Rotar secretos | Ningún secreto activo coincide con valores históricos. |
| SEC-TASK-02 | Fail-fast SESSION_SECRET | Producción no inicia sin secreto fuerte. |
| SEC-TASK-03 | Prueba cross-tenant | 0 accesos cruzados exitosos. |
| SEC-TASK-04 | Backup/restore | Restore de prueba consistente y documentado. |
| SEC-TASK-05 | Scanning CI | SCA/secret scan produce resultado reproducible y criterio de acción. |
| SEC-TASK-06 | CORS/Helmet | Comportamiento verificado en despliegue. |

# 3. Integración con Scrum

Estas acciones no forman una fase final de seguridad. Se priorizan en el Product Backlog según riesgo y Sprint Goal. Un control crítico que no tenga evidencia puede impedir que una historia o release se considere Done.

# 4. Lo que no se debe afirmar

Que Localito está certificado por ISO 27001 o NIST.

Que no tiene vulnerabilidades porque pasaron las pruebas funcionales.

Que RLS por sí sola garantiza aislamiento si el resto de la configuración no se valida.

Que existe recuperación probada antes de ejecutar un restore real de prueba.

Que el proyecto soporta producción comercial con datos sensibles solo por ser funcional para la tesis.

# Fuentes base y criterio de evidencia

Pauta y trabajo de Seguridad en Sistemas Computacionales: levantamiento de requerimientos, análisis de ciberseguridad, políticas, desarrollo seguro, reflexión crítica y sensibilización.

Evaluación práctica del ramo: reconocimiento, CVE/CVSS, vulnerabilidades web y principio de defensa en profundidad; sus técnicas ofensivas no se trasladan como pruebas no autorizadas sobre Localito.

Repositorio LocalitoSaaS: auth.ts, server.ts, db/schema.sql, ci.yml y Estado-Actual.md revisados para documentar controles presentes y brechas reales.

Este paquete es una revisión documental y técnica del proyecto; no constituye certificación ISO, auditoría externa ni pentest de producción.