LOCALITO

Planificación Temporal Agile

Roadmap, Release Plan y 8 Sprints oficiales

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Las fechas académicas son restricciones reales. La adaptación consiste en organizar el trabajo por Sprints y objetivos, no en dirigir el proyecto desde un Gantt rígido.

Figura 1. Roadmap oficial del proyecto.

# 1. Calendario

| Sprint | Fechas | Objetivo dominante |
| --- | --- | --- |
| S1 | 10–23 ago | Base SaaS, identidad, catálogo. |
| S2 | 24 ago–6 sep | Inventario, compras y núcleo transaccional. |
| S3 | 7–20 sep | Clientes, fiado y caja. |
| S4 | 21 sep–4 oct | IA asistida, pagos controlados y métricas. |
| S5 | 5–18 oct | PWA/offline y calidad operacional. |
| S6 | 19 oct–1 nov | Planes, permisos y experiencia SaaS. |
| S7 | 2–15 nov | Cerrar brechas y hardening académico. |
| S8 | 16–29 nov | Validación técnica y evidencia verificable. |
| Cierre académico | 30 nov–6 dic | Consolidación, demo, defensa y fixes críticos; no scope nuevo. |

# 2. Planificación

Sprint Planning toma el Product Backlog ordenado y la capacidad real del equipo.

El Sprint Goal da coherencia al conjunto de PBIs seleccionados.

Dependencias se hacen visibles en refinement; si amenazan el objetivo, se adelantan Spikes/Tasks.

Roadmap y Release Plan comunican dirección sin prometer cada detalle con meses de anticipación.

# 3. Seguimiento temporal

El indicador principal no es porcentaje de un plan maestro, sino la viabilidad del Sprint Goal, la entrega de incrementos Done y la capacidad de llegar al cierre académico con los riesgos críticos tratados. Si una funcionalidad compite con evidencia de tesis o estabilidad de demo, el PO puede reordenarla o sacarla del horizonte.

# 4. Cierre

La semana 30 de noviembre a 6 de diciembre es cierre académico, no Sprint. Solo consolida documentación/evidencia, prepara la defensa y permite correcciones críticas de demostración; no debe abrir nuevo alcance.