LOCALITO

Gestión de Costos y Recursos

Capacidad real y guardrails económicos

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

El curso trabaja costos y recursos. En Localito se documentan sin inventar un presupuesto de proyecto ni aplicar Valor Ganado con datos que no existen.

# 1. Capacidad del equipo

| Rol Scrum | Responsabilidad principal | Regla de capacidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ordenar el Product Backlog y maximizar valor. | Priorizar temprano; no comprometer más trabajo que la capacidad del Sprint. |
| Scrum Master | Facilitar Scrum y ayudar a remover impedimentos. | Visibilizar bloqueos; no asumir rol de jefe de proyecto. |
| Developers | Construir un incremento Done. | Gestionar WIP, calidad y adaptación del plan diario. |

# 2. Recursos técnicos

GitHub para versionado y CI.

PostgreSQL/Supabase para persistencia.

Vercel para despliegue de demostración.

Proveedor de IA para Venta Rápida/factura.

Gmail o Resend para correo de recuperación.

# 3. Costos

El modelo económico de Localito ya evalúa la viabilidad del SaaS con supuestos de inversión, costos fijos/variables, clientes y precios. Ese modelo no debe confundirse con una línea base de costo del proyecto académico. Para la gestión del proyecto se usan guardrails: consumo de servicios, cuotas, capacidad de personas y señales que obligan a cambiar plan o arquitectura.

# 4. Por qué no se usa Valor Ganado

No existe un registro histórico confiable de Planned Value, Earned Value y Actual Cost por período para Localito. Calcular CPI/SPI retroactivamente con porcentajes reconstruidos daría una apariencia de precisión falsa. El seguimiento Agile usa incremento Done, Sprint Goal, calidad, riesgo y fechas académicas.

# 5. Forecast

Los costos reales de cloud, IA, correo y adquisición deben incorporarse cuando existan facturas o consumo observable. Hasta entonces, las cifras financieras se identifican como supuestos del modelo de negocio, no como costo realizado.