LOCALITO

Riesgos, Cambios y Configuración

Gestión adaptativa y fuente de verdad

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Riesgos y cambios se vuelven trabajo accionable. Configuración se gestiona con versionado, CI, secretos y documentación controlada.

# 1. Riesgos

| Riesgo | Respuesta Agile |
| --- | --- |
| PostgreSQL real no validado | Task/Spike de migración, queries, idempotencia y concurrencia. |
| PWA no probada físicamente | Task de validación iPhone/Android. |
| Proveedor IA/cuota | Fallback manual/proveedor alternativo + checklist de demo. |
| Secretos históricos | Task de rotación y revisión de configuración. |
| Validación con usuarios insuficiente | Experimentos/entrevistas como PBIs de evidencia. |
| Pagos/DTE fuera del alcance | Mantener delimitación y roadmap; no abrir scope por presión de demo. |

# 2. Impedimentos

Un impedimento afecta la capacidad del equipo de progresar hacia el Sprint Goal. El Scrum Master ayuda a hacerlo visible y removerlo; si requiere trabajo técnico o decisión de producto, se representa en el Sprint Backlog o Product Backlog según corresponda.

# 3. Cambios

Feedback de docentes, pruebas o stakeholders se registra y evalúa por valor/riesgo. El PO ordena el Product Backlog. No se aplica un Change Control Board predictivo para cada modificación.

# 4. Configuración

Git mantiene historia de código y documentación.

CI ejecuta tipos, pruebas y build.

Variables de entorno contienen secretos y configuración de proveedores.

Documentos Estado-Actual y Alcance-Tesis actúan como fuentes técnicas/controladas de presentación.

Las credenciales nunca se copian a entregables académicos.

# 5. Evidencia

Una modificación de código o documentación no se considera automáticamente validada. El cierre exige pruebas o evidencia apropiada al tipo de cambio, manteniendo la separación entre implementación y validación.