LOCALITO

Adquisiciones, Proveedores y Dependencias

Terceros sin contratos ficticios

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

En un proyecto académico, 'gestión de adquisiciones' no obliga a inventar licitaciones o contratos. Se documentan decisiones de proveedor, dependencia, fallback y trigger de revisión.

# 1. Proveedores actuales

| Proveedor/capacidad | Uso | Dependencia | Fallback / tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Despliegue | Alta para demo | Checklist, entorno local y recuperación. |
| Supabase/PostgreSQL | Persistencia | Crítica | BD de integración/local para pruebas; backup/restore. |
| Groq/OpenAI | IA visual | Media | Proveedor alternativo y flujo manual. |
| Gmail/Resend | Correo recovery | Media | Proveedor alternativo y diagnóstico health. |
| GitHub | Código/CI | Alta | Clones locales y documentación. |

# 2. Criterios de selección

Compatibilidad técnica con la arquitectura.

Costo/cuota y facilidad de operar un piloto académico.

Seguridad y posibilidad de mantener secretos server-side.

Disponibilidad de fallback o sustitución.

Capacidad de probar la integración sin afirmar contratos inexistentes.

# 3. Proveedores futuros

DTE/SII y pasarelas de pago reales se mantienen fuera del alcance de tesis. Solo deberían pasar a adquisición/implementación cuando la validación comercial demuestre necesidad y exista una decisión explícita de evolución post-tesis.

# 4. Dependencias como backlog

Cuando una dependencia amenaza un Sprint Goal o la demo, el equipo crea trabajo visible: Spike para investigar, Task para configurar/migrar, Bug para corregir o criterio de aceptación para asegurar comportamiento.