LOCALITO

Seguimiento y Control Adaptativo

Inspección basada en resultados y evidencia

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Control no significa congelar el plan. En Scrum significa hacer visible la realidad, compararla con el objetivo y adaptar el trabajo.

# 1. Qué se inspecciona

| Dimensión | Pregunta | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Sprint Goal | ¿Sigue siendo alcanzable? | Sprint Backlog, bloqueos y conversación diaria. |
| Incremento | ¿Cumple DoD? | Tests, tipos, build, revisión y documentación. |
| Riesgo | ¿Cambió exposición o respuesta? | Risk backlog/impedimentos/PBIs. |
| Feedback | ¿Qué aprendimos del stakeholder? | Review, entrevistas y observaciones. |
| Tiempo | ¿Llegamos al cierre con lo crítico? | Roadmap y calendario de Sprints. |
| Costo | ¿Los servicios/capacidad superan guardrails? | Facturas, consumo y capacidad. |
| Evidencia | ¿Podemos demostrar cada afirmación? | Matrices, capturas, pruebas, docs. |

# 2. Criterios de cierre

Repetir check tras cambios relevantes.

Completar regresión visual posterior al rediseño.

Validar dispositivos físicos antes de afirmar compatibilidad física.

Validar PostgreSQL real antes de afirmar concurrencia/idempotencia productiva.

Rotar/revisar secretos antes de la demo.

Consolidar evidencia antes de la semana de cierre.

# 3. Anti-métricas

No se utiliza porcentaje global de proyecto completado, CPI/SPI, 'velocidad histórica' reconstruida ni cantidad de documentos como indicador de valor. Esos números pueden verse formales, pero no describen de forma fiable el estado de Localito.

# 4. Transparencia

El estado técnico vigente declara 61 pruebas de código aprobadas al 9 de septiembre, pero también mantiene pendientes de regresión visual, PostgreSQL real, dispositivos físicos, restauración y validación con usuarios. Ese equilibrio entre evidencia y pendiente es el criterio de seguimiento del proyecto.