LOCALITO

Respuestas, Contingencia y Product Backlog

Cómo se convierte un riesgo en trabajo verificable

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Una mitigación que no tiene owner, trigger ni evidencia de cierre no es una respuesta operable. Por eso las respuestas críticas se conectan directamente con el backlog.

# 1. Estrategias

| Estrategia | Uso en Localito | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Evitar | Eliminar la condición que crea el riesgo. | Rotar secretos históricos; no llevar credenciales al cliente. |
| Mitigar | Reducir probabilidad o impacto. | Pruebas concurrentes, fallback IA, confirmación humana. |
| Aceptar | Conservar el riesgo porque está fuera del Product Goal actual. | DTE fuera de la tesis, manteniéndolo como roadmap. |
| Transferir | Mover parte del impacto a proveedor especializado. | Posible integración futura con proveedor DTE/pagos autorizado. |

# 2. Respuestas críticas para Sprint 8

| Riesgo | Respuesta / item | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| R-02 | Rotación y revisión de secretos | Ninguna credencial activa coincide con material histórico; sin exponer valores. |
| R-03 | Validación PostgreSQL concurrente | Reintentos e idempotencia sin duplicar venta/stock. |
| R-04 | Cierre de caja concurrente | Resultado consistente con ventas simultáneas. |
| R-05 | Validación PWA física | Instalación, cámara, venta y offline en dispositivos reales. |
| R-14 | Pruebas con usuarios externos | Tareas, tiempos, errores y satisfacción registrados. |
| R-15 | Regresión visual post-rediseño | Tamaños, temas, teclado y formularios revisados. |
| R-19 | Backup y restore | Restauración de ambiente de prueba documentada. |

# 3. Contingencias

IA caída o sin cuota: mantener búsqueda, código de barras y ticket tradicional; no bloquear el POS.

Cloud indisponible antes de demo: health check, datos de demo preparados y checklist de contingencia.

Venta offline rechazada: conservar ticket visible, explicar causa y evitar reemplazarlo silenciosamente por una venta nueva.

Dispositivo físico incompatible: documentar la limitación y no declarar compatibilidad no verificada.

Piloto exige DTE: registrar el bloqueo comercial y mover la decisión a roadmap, sin abrir scope de tesis automáticamente.

# Fuentes base

Material de la asignatura Gestión de Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos EV2, Evaluación 2 de Gestión de Riesgos e informe Evaluacion_GDR.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, documentación de arquitectura, pruebas y backlog.

Estudio de mercado y evaluación económica de Localito elaborados en los bloques anteriores.

Los niveles de probabilidad e impacto actuales son una evaluación documental del equipo; no representan frecuencias históricas observadas.