LOCALITO

Monitoreo de Riesgos, KPI y KRI

Señales para adaptar el Product Backlog

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Los indicadores propuestos no inventan una línea base. Cuando no existe histórico, el umbral queda expresamente pendiente de calibración.

# 1. KRIs prioritarios

| KRI | Qué alerta | Umbral / criterio |
| --- | --- | --- |
| Tickets offline rechazados | Problemas de sincronización o datos | Definir después de obtener baseline real. |
| Errores 429/5xx de IA | Dependencia de proveedor | Tendencia y frecuencia; fallback siempre disponible. |
| Discrepancia de caja | Posible inconsistencia o error operacional | 0 ideal; tolerancia de negocio por definir. |
| Accesos cruzados exitosos | Falla crítica de aislamiento | 0. |
| Credenciales históricas activas | Exposición de secretos | 0. |

# 2. KPIs de gestión

| KPI | Propósito | Precaución |
| --- | --- | --- |
| % riesgos críticos con respuesta en backlog | Asegurar que la prioridad tenga acción rastreable. | No significa que el riesgo esté mitigado. |
| % riesgos validados con evidencia | Medir avance real de controles. | Debe enlazar prueba o evidencia. |
| Tiempo de contención de impedimentos críticos | Evaluar capacidad de reacción. | No calcular promedio hasta tener eventos reales. |
| Riesgos materializados convertidos en aprendizaje | Verificar adaptación del proceso. | Registrar cambios de criterio/backlog, no solo cerrar incidentes. |

# 3. Evidencia y trazabilidad

Cada cambio significativo de exposición debe quedar enlazado a un PBI, prueba, decisión o evidencia. No se recomienda crear una reunión separada y pesada de riesgos: las revisiones se integran al refinamiento, Sprint Planning, Review y Retrospectiva según necesidad.

# Fuentes base

Material de la asignatura Gestión de Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos EV2, Evaluación 2 de Gestión de Riesgos e informe Evaluacion_GDR.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, documentación de arquitectura, pruebas y backlog.

Estudio de mercado y evaluación económica de Localito elaborados en los bloques anteriores.

Los niveles de probabilidad e impacto actuales son una evaluación documental del equipo; no representan frecuencias históricas observadas.