LOCALITO

Análisis Cuantitativo de Riesgos

PERT, EMV y Monte Carlo sin fabricar datos

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

El ramo trabajó PERT, árbol de decisión/EMV y Monte Carlo. Para Localito se documentan los métodos, pero no se generan resultados numéricos cuando faltan estimaciones o distribuciones defendibles.

# 1. PERT

PERT permite estimar una duración esperada con tres valores: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). La fórmula es E = (O + 4M + P) / 6.

Casos adecuados para Localito: validación PostgreSQL concurrente y validación PWA física. La planilla deja O, M y P vacíos para ser completados por el equipo antes del Sprint correspondiente.

# 2. Árbol de decisión y EMV

El Valor Monetario Esperado es útil cuando existen alternativas con costos y probabilidades comparables. Un caso futuro sería decidir entre integrar DTE mediante un proveedor autorizado o desarrollar una solución propia. Hoy no existen cotizaciones ni probabilidades suficientemente justificadas, por lo que calcular un EMV sería artificial.

# 3. Monte Carlo

Monte Carlo puede estimar percentiles de plazo o costo cuando se dispone de distribuciones razonables. Localito aún no posee suficientes datos históricos de tareas similares ni distribuciones validadas para simular honestamente el cierre del proyecto.

# 4. Regla de uso

| Método | Usar cuando | No usar cuando |
| --- | --- | --- |
| PERT | El equipo puede justificar O, M y P. | Los valores se elegirían solo para obtener una fecha conveniente. |
| EMV | Existen costos, probabilidades y alternativas reales. | Faltan cotizaciones o el evento no tiene impacto monetario defendible. |
| Monte Carlo | Hay datos históricos o distribuciones expertas razonadas. | Solo se dispone de una estimación única o supuestos arbitrarios. |

# Fuentes base

Material de la asignatura Gestión de Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos EV2, Evaluación 2 de Gestión de Riesgos e informe Evaluacion_GDR.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, documentación de arquitectura, pruebas y backlog.

Estudio de mercado y evaluación económica de Localito elaborados en los bloques anteriores.

Los niveles de probabilidad e impacto actuales son una evaluación documental del equipo; no representan frecuencias históricas observadas.