LOCALITO

Estado de Riesgos y Cierre Académico

Corte documental del proyecto

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

Este documento no afirma que los riesgos ya ocurrieron. Resume amenazas vigentes, controles existentes y validaciones pendientes a partir del estado actual del producto.

# 1. Estado general

El Risk Backlog registra 20 riesgos: 8 clasificados como Altos y 12 como Medios mediante P×I. Algunos riesgos de seguridad tienen además un override de tolerancia, porque una probabilidad baja no vuelve aceptable una fuga de datos o la exposición de secretos.

# 2. Riesgos que deben cerrarse antes de la defensa

Rotación/revisión de credenciales históricas.

Prueba de concurrencia e idempotencia en PostgreSQL.

Prueba de cierre de caja con ventas simultáneas.

Regresión visual completa posterior al rediseño.

Validación PWA en iPhone y Android físicos.

Validación con usuarios representativos.

Prueba de backup/restore en ambiente aislado.

# 3. Riesgos aceptados o trasladados a roadmap

DTE/SII: aceptado fuera del alcance de tesis, pero crítico antes de comercialización masiva.

Pagos reales y suscripciones recurrentes: fuera del MVP académico.

Multi-sucursal: no debe incorporarse antes de cerrar validaciones del alcance vigente.

Object storage para imágenes: activarlo cuando el volumen real justifique la migración.

# 4. Criterio de cierre del riesgo

Un riesgo no se cierra por haber escrito una mitigación. Se cierra o reduce únicamente cuando existe evidencia del control, cambia objetivamente su exposición o el Scrum Team/PO acepta explícitamente el riesgo residual dentro del alcance.

# 5. Mensaje para la defensa

La fortaleza del bloque de riesgos no está en afirmar que Localito es infalible. Está en demostrar que el equipo conoce las principales amenazas técnicas, operacionales, académicas y comerciales, las prioriza con criterio y las convierte en trabajo verificable dentro del Product Backlog.

# Fuentes base

Material de la asignatura Gestión de Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos EV2, Evaluación 2 de Gestión de Riesgos e informe Evaluacion_GDR.

Repositorio LocalitoSaaS: Estado-Actual.md, Alcance-Tesis.md, documentación de arquitectura, pruebas y backlog.

Estudio de mercado y evaluación económica de Localito elaborados en los bloques anteriores.

Los niveles de probabilidad e impacto actuales son una evaluación documental del equipo; no representan frecuencias históricas observadas.