LOCALITO

Reflexión, Estado y Roadmap de Emprendimiento

Qué está validado y qué falta aprender

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Septiembre 2026

La mayor fortaleza de este bloque no es completar un Canvas: es saber qué hipótesis siguen abiertas y qué evidencia debe obtenerse antes de convertir Localito en un negocio.

# 1. Estado actual

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| Problema y segmento | Bien formulados documentalmente; validación externa pendiente. |
| Producto/MVP | Avanzado técnicamente para tesis/piloto. |
| Propuesta de valor | Diseñada; encaje real pendiente. |
| Modelo de negocio | BMC y precios definidos como hipótesis. |
| Benchmarking | Documentalmente trabajado. |
| PMV con comerciantes | Pendiente. |
| Canal de adquisición | No validado. |
| Conversión/retención | Sin datos comerciales. |
| Pitch NABC | Preparado. |

# 2. Aprendizajes centrales

Construir más funciones no sustituye validación de problema y valor.

El mercado ya ofrece POS, inventario y caja; la tesis necesita una diferenciación más específica.

La IA solo agrega valor si mejora una tarea medible y mantiene control humano.

El DTE es una brecha comercial importante, aunque sea correcto dejarlo fuera de la tesis.

Precio y planes deben validarse con comportamiento y disposición a pagar, no solo con comparación competitiva.

# 3. Próximos experimentos

Entrevistar 5–8 comercios del segmento sin presentar la solución al comienzo.

Ejecutar tareas con 5 usuarios representativos en dispositivos móviles reales.

Comparar Venta Rápida contra búsqueda/código de barras.

Validar precio y preferencia Básico/Pro después de la demo.

Pilotear trial de 30 días y medir activación, uso, conversión y razones de abandono.

Preguntar explícitamente si la ausencia de DTE impide adopción.

# 4. Cierre académico

Las herramientas del ramo —ideación, propuesta de valor, benchmarking, PMV, modelo de negocio y Pitch NABC— complementan la tesis porque obligan a conectar el software con una necesidad y con evidencia. Scrum continúa siendo el marco de gestión; los resultados de emprendimiento alimentan la priorización del Product Backlog.

# Fuentes y límites

EMP2103 Herramientas para el Emprendimiento: el Examen Transversal exige un Pitch NABC individual de máximo 3 minutos, abordando Necesidad, Acercamiento, Beneficios y Competencia.

Bitácora EA2 del ramo: generación/categorización de ideas, propuesta de valor, encuestas, benchmarking, PMV y pitch.

Repositorio LocalitoSaaS: alcance verificable, estado técnico y revisión de tesis/mercado.

Estudio de mercado y evaluación económica desarrollados previamente para Localito. Las cifras comerciales siguen tratándose como hipótesis cuando no existe validación con clientes.

No se inventan entrevistas, encuestas, conversiones, retención ni disposición a pagar. Todo resultado sin evidencia se mantiene como experimento pendiente.