DUOC UC PLAZA NORTE

# Retrospectivas de Localito

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

Localito PWA SaaS para gestión de pequeños comercios

Autores

Camilo González
Alexander Patiño
Samuel Solís

Docente Álvaro Andrés Mellado Pimentel

Versión documental revisada
Corte del proyecto 03 de octubre de 2026

Este documento desarrolla retrospectivas con evidencia del repositorio y referencias públicas. Distingue implementación, resultados históricos y mejoras pendientes.

# Índice

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y criterios de evidencia	3

3 Retrospectivas de Sprint   Localito	3

3.1 Sprint 1	3

3.2 Sprint 2	3

3.3 Sprint 3	3

3.4 Sprint 4	3

4 Análisis del Sprint 1	4

5 Análisis del Sprint 2	4

6 Análisis del Sprint 3	4

7 Registro de acciones propuestas	4

8 Preparación del cierre del Sprint 4	5

9 Seguimiento de mejoras	5

10 Conclusiones	5

11 Referencias y evidencia de la versión	5

# 1 Resumen ejecutivo

La fuente del proyecto contiene síntesis de retrospectivas para los Sprints 1, 2 y 3. Registra aprendizajes sobre historias verificables, sincronización documental y separación de evidencias. El Sprint 4 continúa en curso; su retrospectiva está prevista para el cierre del 09 de octubre, por lo que no se redactan conclusiones anticipadas.

Este documento conserva las síntesis disponibles y desarrolla acciones propuestas con responsables de seguimiento y comprobaciones. El desarrollo analítico de esta revisión no debe confundirse con actas históricas, asistencia ni acuerdos efectivamente votados por el equipo.

# 2 Introducción y criterios de evidencia

La retrospectiva inspecciona la forma de trabajar y busca mejoras para la siguiente iteración [R6]. El registro de Localito es breve. Su calidad puede mejorarse explicando el problema observado, su efecto y una acción verificable. La evidencia disponible no permite reconstruir duración, asistencia o citas textuales de participantes, por lo que esos datos no se inventan.

La Review evalúa el incremento y necesidades del producto; la retrospectiva evalúa personas, interacciones, procesos y herramientas de trabajo. Una decisión de agregar un módulo al producto pertenece al backlog; una acción para registrar evidencia al cerrar historias mejora el proceso del equipo.

# 3 Retrospectivas de Sprint   Localito

## 3.1 Sprint 1

Funcionó: base del proyecto, definición inicial y coordinación del equipo. A mejorar: convertir requisitos amplios en historias más pequeñas y verificables. Acción: agregar criterios de aceptación y responsables más claros.

## 3.2 Sprint 2

Funcionó: avance incremental en módulos centrales y mayor claridad del flujo de datos. A mejorar: mantener documentación y tablero sincronizados con el código. Acción: actualizar evidencias al cerrar historias y reforzar trazabilidad.

## 3.3 Sprint 3

Funcionó: integración de más capacidades y consolidación técnica del MVP. A mejorar: separar mejor trabajo terminado, pendiente y evidencia histórica. Acción: reorganizar documentación, pruebas y gestión Scrum; Trello pasa a ser fuente activa.

## 3.4 Sprint 4

En curso al 03-10-2026. La retrospectiva se completa al cierre del Sprint y no se anticipa como resultado cerrado.

# 4 Análisis del Sprint 1

La fuente señala avance en la base y coordinación inicial, y necesidad de convertir requisitos amplios en historias pequeñas. Un requisito como gestionar inventario puede abarcar productos, stock, movimientos y permisos. Si se deja en una tarjeta sin criterios, resulta difícil demostrar qué parte está aceptada.

La mejora propuesta es separar resultados por usuario y operación, conservar identificador estable y relacionar criterios con pruebas. Alexander puede mantener la claridad y prioridad del elemento; Camilo revisa su viabilidad técnica; Samuel comprueba que la evidencia se adjunte al cierre. Esta distribución es una propuesta de seguimiento, no una asistencia histórica atribuida a una reunión.

# 5 Análisis del Sprint 2

La documentación describe mayor claridad del flujo de datos y la necesidad de sincronizar tablero y documentos con código. El riesgo es que el sistema implemente una regla que no aparece en la historia, o que el Word afirme una capacidad que permanece pendiente en Trello. La actualización debe distinguir ambas situaciones.

La acción propuesta es registrar en cada cambio relevante la historia, el commit y una prueba o procedimiento. Al cerrar, se comprueba que el texto explique lo mismo que demuestra el incremento. No se necesita copiar todo el código a la tarjeta; basta con enlaces estables, estado y una descripción del resultado.

# 6 Análisis del Sprint 3

La fuente destaca consolidación técnica y separación entre terminado, pendiente y evidencia histórica. El backlog detallado conserva una excepción: refinamiento por hacer sin asignación real, y offline trasladado por no completar DoD. Esa información debe permanecer visible porque explica el trabajo del Sprint 4.

La mejora propuesta es mantener una lista de evidencias faltantes y evitar cerrar actividades solo para que el tablero se vea completo. Una tarjeta sin prueba puede avanzar técnicamente y seguir pendiente de aceptación. La reconstrucción documental se identifica como tal y no se presenta como un acta registrada durante la iteración.

# 7 Registro de acciones propuestas

| Acción | Seguimiento propuesto | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| Precisar criterios de historias | Alexander con revisión técnica | Historia tiene resultado y caso asociado |
| Vincular cambios y pruebas | Camilo | Commit y salida o procedimiento disponibles |
| Revisar cierre documental | Samuel | Estado y evidencia coinciden |
| Resolver excepción de refinamiento | Alexander y Samuel | Resultado confirmado sin reescribir historial |
| Completar offline antes de cerrar | Camilo | Reintento, aislamiento y recuperación probados |
| Separar estado código y Scrum | Todo el equipo | Documentos explican la diferencia |

Ninguna fila se marca ejecutada en esta revisión. La prueba del cumplimiento corresponde al siguiente seguimiento del equipo. Las acciones que requieren desarrollo deben incorporarse al backlog; las reglas de documentación pueden comenzar a utilizarse en las revisiones ordinarias.

# 8 Preparación del cierre del Sprint 4

La plantilla propuesta incluye fecha real, participantes confirmados, objetivo, evidencias revisadas, observaciones, acciones y siguiente comprobación. Se recomienda revisar específicamente sincronización offline, pagos divididos y cierre de caja. El contenido se completa después de la Review con los resultados efectivamente observados.

Las preguntas útiles son qué dificultó terminar HU-13, qué prueba faltó al decidir el cierre, qué errores se detectaron tarde y qué evidencia habría permitido detectarlos antes. Las respuestas deben referirse a hechos del Sprint, evitando evaluaciones generales sin ejemplos. Si un proveedor falló, se debe distinguir la dependencia externa de la forma de responder a ella.

# 9 Seguimiento de mejoras

Una mejora es útil cuando cambia una práctica observable. Agregar un criterio es verificable; mejorar comunicación requiere describir qué registro o evento cambiará. Se propone revisar las acciones en el siguiente Planning y limitar la cantidad simultánea a lo que el equipo pueda ejecutar. Esta recomendación no cambia las historias de Sprints 5 a 8 antes de sus Planning.

El cierre de una acción puede acreditarse con una historia que tenga criterios completos, una matriz actualizada o un caso repetible. Si el resultado no aparece, se conserva pendiente y se analiza su impedimento. La retrospectiva debe ayudar al equipo a aprender, no producir conclusiones favorables por defecto.

# 10 Conclusiones

Los registros existentes identifican problemas concretos de claridad y evidencia. Su ampliación conserva esas observaciones y propone verificaciones que el equipo puede aplicar. El documento mantiene abierto el Sprint 4 y reserva sus conclusiones para resultados reales de cierre.

# 11 Referencias y evidencia de la versión

Las referencias externas fundamentan conceptos y organización. La descripción específica de Localito procede del repositorio. Se consultaron fuentes públicas el 03 de octubre de 2026. Las fichas públicas ISO se utilizan para alcance y orientación, sin atribuir acceso al texto normativo completo ni conformidad certificada.

[R6] Schwaber K y Sutherland J 2020. The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[P] Equipo Localito. Repositorio LocalitoSaaS. Commit base 05a6f34b749cdc97dd560d91bb9be057a1197fbf. https://github.com/CamiloGonzalezSt/LocalitoSaaS/tree/05a6f34b749cdc97dd560d91bb9be057a1197fbf

Fuentes internas revisadas: README.md; package.json y manifests de apps; apps/api/src/server.ts, repository.ts y auth.ts; db/schema.sql; apps/web/src/lib/offline.ts y workspaceCache.ts; docs de requisitos, calidad, operación y Scrum. La revisión es documental y estática. No crea resultados de pruebas funcionales, reuniones ni aceptación de usuario.