Plan de mejora continua de procesos – Localito

Revisión de procesos integrada a Scrum

Proyecto de Título / Capstone · Ingeniería en Informática

Equipo: Camilo González · Alexander Patiño · Samuel Solís
Agosto–diciembre de 2026

# 1. Objetivo

Mantener los modelos de proceso alineados con la operación real del producto y con el aprendizaje obtenido en pruebas, Sprint Reviews y validaciones con usuarios. El objetivo no es congelar un diagrama, sino conservar una representación útil para decidir qué mejorar.

# 2. Ciclo de revisión dentro de Scrum

| Momento | Qué se revisa | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| Backlog Refinement | Problemas de proceso, feedback e indicadores | PBI nuevo, criterio de aceptación ajustado o decisión de no intervenir |
| Sprint Planning | Oportunidades priorizadas que ya están suficientemente entendidas | Sprint Backlog coherente con el Product Goal |
| Durante el Sprint | Reglas de negocio, casos límite y efectos cruzados | Incremento + pruebas + documentación actualizada |
| Sprint Review | Flujo real demostrado y feedback de stakeholders | Aceptación, observación o refinamiento del backlog |
| Sprint Retrospective | Forma de trabajo del equipo y obstáculos de validación | Acciones de mejora del equipo, no cambios funcionales automáticos |

# 3. Reglas para actualizar un proceso

Actualizar el diagrama cuando cambie la secuencia real, el responsable funcional, una regla de negocio o un sistema participante.

No cambiar el AS-IS histórico para que coincida con el producto. Si se valida una nueva situación de partida, registrar la versión y la fuente.

No marcar un beneficio como “logrado” solo porque la función existe. El beneficio debe estar respaldado por un indicador o una observación verificable.

Toda mejora que requiera código, prueba o documentación debe tener un elemento trazable en el Product Backlog.

Los pendientes técnicos que condicionan un proceso —por ejemplo concurrencia o sincronización— deben mantenerse visibles hasta contar con evidencia de cierre.

# 4. Prioridades actuales de mejora

| Prioridad | Proceso | Trabajo pendiente | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Caja y gastos | Validar cierre frente a ventas simultáneas | Prueba concurrente reproducible sin inconsistencias. |
| Crítica | Continuidad | Probar migración, consultas e idempotencia con PostgreSQL | Casos críticos ejecutados en ambiente separado y documentados. |
| Alta | PWA / continuidad | Validar en iPhone y Android físicos | Instalación y operación básica documentadas en dispositivos reales. |
| Alta | Todos los procesos UI | Completar regresión visual posterior al rediseño | Matriz actualizada en tamaños y temas definidos. |
| Alta | Venta / IA | Levantar métricas con usuarios representativos | Línea base de tiempo, correcciones y observaciones documentada. |

# 5. Cierre

El plan mantiene la mejora de procesos dentro del mismo mecanismo de inspección y adaptación que gobierna Localito. Esto evita construir una capa documental paralela al proyecto y, al mismo tiempo, deja evidencia de por qué una mejora se priorizó, cómo se implementó y qué falta comprobar.

# Fuentes académicas y técnicas utilizadas

Duoc UC, ASY5131 Integración de Plataformas: presentación “Construyendo diagrama BPMN”. La asignatura aborda BPM como disciplina de modelado, control, medición y optimización, y BPMN como notación común para representar procesos.

Duoc UC, Guía 1.3 “Actividad Formativa Construyendo diagrama BPMN – Sesión 2”. La guía solicita analizar el caso, construir el flujo BPMN, documentar la actividad y exponer el análisis.

Trabajo previo del equipo “Desarrollo y Mejora de la Venta Digital y Gestión de Aforo en Cine Júpiter”, usado como referencia de estructura para propósito, alcance, AS-IS, TO-BE, riesgos, KPI y KRI.

Repositorio LocalitoSaaS: alcance de tesis, backlog Scrum/Jira y estado actual al 9 de septiembre de 2026. Estos documentos se utilizan como fuente técnica para describir el TO-BE real y sus pendientes.